## Slide 1: 技术服务工作说明书 Statement of Work
项目：数据中心机电工程采购项目
Project: Data Center M&E Procurement
合同编号：PPA-2026-CHN-0417

## Slide 2: 1. 工作范围 / Scope of Work
乙方负责下列设备的供应、安装与调试：
The Supplier shall provide installation and commissioning for:
• 冷水机组 Chiller Units ×4
• 柴油发电机 Diesel Generator ×3（含油箱 fuel tank）
• 精密空调 Precision Air Conditioning ×28
•交付时间 Delivery: 合同生效后90个工作日 within 90 working days after contract effective date

## Slide 3: 2. 付款里程碑 / Payment Milestones
里程碑 Milestone | 比例 Ratio | 触发条件 Trigger | 金额 Amount
预付款 Advance Payment | 30% | 合同生效+预付款保函 Contract effective + advance guarantee | ¥2,700,000
到货 Payment on Delivery | 50% | 全部设备到货验收 All equipment delivered & inspected | ¥4,500,000
验收 Final Acceptance | 20% | 通过72小时连续试运行 72-hour continuous test passed | ¥1,800,000
Notes: 注：币种为人民币含税价，税率13%。Note: CNY tax-included, VAT 13%.